**NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN METRO 2**

**TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VÀ BẢNG TUYÊN TRUYỀN ĐIỆN TỬ**

**------------------**

**Tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng Dự án tàu điện ngầm số 2**

**trên địa bàn quận Tân Bình**

Dự án có khối lượng bị thu hồi đất là 356 trường hợp (314 hộ dân và 42 tổ chức. Qua rà soát, có 14 trường hợp hộ dân và 03 tổ chức thuộc diện không đảm bảo điều kiện lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ)

Đã có 324 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, chiếm tỷ lệ 91% (trong đó: 285 trường hợp là hộ dân và 39 trường hợp là tổ chức).

Đến ngày 02/9/2020, Hội đồng Bồi thường của dự án đã chi trả cho 311 trường hợp với tổng kinh phí trên 1.650 tỷ đồng. Trong đó, chi trả trực tiếp cho 286 trường hợp; gửi tài khoản tạm giữ tại kho bạc cho 25 trường hợp – có thông báo cụ thể cho từng trường hợp.

Toàn tuyến hiện đã có 262 trường hợp tháo dỡ và bàn giao mặt bằng (tỉ lệ 77,3%).

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đề nghị người dân sớm đồng thuận chủ trương, liên hệ để nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.